Entrega 0 de Proyecto de Aula

Fase de Planeación

Sistema Web de Gestión de Inventario

Asignatura: Lenguaje de Programación 1 · 2026-2

EQUIPO DE TRABAJO

| Kevin Julian Sanchez Perez | Hilver Galindo |
| --- | --- |
| Luis Esteban Medina | Jose Gabriel Cabrera |
| Brayan Steven Sanchez | Juan Jose Osorio Quitian |
| Sergio Neira |  |

Repositorio del proyecto

https://github.com/kevinsanchezpe-ops/CRUD_MagnusSIS

Propuesta inicial · Octubre de 2026

# 1. Fundamentación del proyecto

## Título y descripción

El Sistema Web de Gestión de Inventario Magnus SIS permitirá organizar productos y categorías desde una aplicación web. Busca reducir la dispersión de la información de inventario y facilitar la consulta de existencias, precios y descripciones en un punto común.

## Objetivo general

Desarrollar un sistema web de inventario que permita registrar, consultar, buscar, actualizar y eliminar productos, así como organizarlos por categorías y controlar sus cantidades disponibles.

## Objetivos específicos

Diseñar e implementar los modelos de productos y categorías con sus relaciones y restricciones de datos.

Construir interfaces web para listar, buscar, registrar, consultar, actualizar y eliminar productos, además de consultar y gestionar categorías.

Aplicar validaciones de entrada para los campos obligatorios, el precio y las cantidades de inventario.

Integrar Django ORM con una base de datos relacional, usando SQLite durante el desarrollo y evaluando MySQL como configuración objetivo.

Verificar las rutas, formularios y operaciones mediante pruebas y documentar la instalación y el uso del sistema.

## Alcance

Gestión CRUD de productos: nombre, descripción, categoría, precio y cantidad disponible.

Consulta, búsqueda por nombre o descripción y visualización del detalle de producto.

Listado y administración básica de categorías relacionadas con los productos.

Validación de nombre y categoría obligatorios, precio mayor que cero y cantidad igual o superior a cero.

Persistencia relacional con Django ORM; ambiente local con SQLite y posible configuración de MySQL.

## Limitaciones

No incluye facturación, pagos, ventas ni compras.

No contempla reportes avanzados, analítica ni integración con servicios externos.

El control de inventario se limita a la cantidad disponible; no incluye movimientos, lotes, bodegas ni alertas automáticas en esta primera versión.

La autenticación y los permisos por rol se limitan al panel estándar de Django si el tiempo de la asignatura lo permite; no se define un sistema empresarial de usuarios.

# 2. Arquitectura de trabajo y tecnología

## Metodología de trabajo

Metodología propuesta: Kanban. El equipo organizará el trabajo en un tablero con las columnas Pendiente, En curso, En revisión y Terminado. Cada tarea tendrá responsable y criterio de finalización; se revisará el avance semanalmente y se limitará el trabajo simultáneo para detectar bloqueos temprano.

Justificación: Kanban se adapta a un equipo académico que debe avanzar por entregables y coordinar tareas de interfaz, backend, datos y documentación. Permite visualizar dependencias sin exigir iteraciones Scrum formales cuando las fechas de evaluación dependen del calendario del curso.

## Roles y responsabilidades

| Área | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Kevin Julian Sanchez Perez | Maquetar pantallas HTML, CSS y plantillas Django; integrar el prototipo visual y revisar navegación y presentación. |
| Frontend | Hilver Galindo | Apoyar la construcción de interfaces, formularios visuales y adaptación de pantallas a las plantillas del sistema. |
| Backend | Luis Esteban Medina | Desarrollar vistas, rutas y lógica de aplicación en Django; integrar formularios y operaciones de productos. |
| Backend | Jose Gabriel Cabrera | Apoyar modelos, formularios, vistas y operaciones CRUD; coordinar la integración del backend. |
| Base de datos | Brayan Steven Sanchez | Diseñar y mantener el esquema relacional, migraciones y consistencia de los datos. |
| Base de datos | Juan Jose Osorio Quitian | Apoyar configuración de SQLite/MySQL, relaciones ORM y verificación de persistencia. |
| Documentación | Sergio Neira | Mantener documento de requisitos, diagramas, guía de ejecución y registro de decisiones. |
| Documentación / Frontend | Kevin Julian Sanchez Perez | Consolidar la documentación de interfaz y mantenerla alineada con el prototipo y su implementación. |

# 3. Stack tecnológico y cronograma

## Stack tecnológico

| Componente | Selección y justificación |
| --- | --- |
| Lenguajes | Python para backend; HTML5 y CSS3 para la interfaz. JavaScript se reservará para interacciones que lo requieran. |
| Framework | Django con arquitectura MVT, Django Forms y Django ORM para vistas, validación, plantillas y acceso a datos. |
| Base de datos | SQLite para desarrollo local, ya configurado. MySQL es la alternativa objetivo y requiere configuración posterior. |
| Librerías y componentes | Django y sus componentes incluidos. Bootstrap podría evaluarse para acelerar estilos responsivos; el prototipo actual está hecho con HTML y CSS propios y no depende de Bootstrap ni JavaScript. |
| IDE y herramientas | Visual Studio Code como entorno propuesto; Git y GitHub para control de versiones y coordinación. |
| Repositorio | https://github.com/kevinsanchezpe-ops/CRUD_MagnusSIS |

## Cronograma preliminar

Fechas tentativas para planear el semestre 2026-2. Deben ajustarse al calendario y a las fechas de evaluación que confirme el profesor.

| Fase | Fechas tentativas | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Planeación y aprobación de requisitos | 19–23 oct 2026 | Documento de planeación, alcance y backlog inicial |
| Diseño y consolidación del esqueleto | 26 oct–6 nov 2026 | Diagramas, modelos, rutas y plantillas base |
| CRUD de productos | 9–20 nov 2026 | Registro, consulta, edición y eliminación |
| Búsqueda, categorías y validaciones | 23 nov–4 dic 2026 | Búsqueda, gestión de categorías y reglas de datos |
| Integración y pruebas | 7–11 dic 2026 | Pruebas de rutas, formularios y persistencia |
| Documentación y entrega final | 14–18 dic 2026 | README, manual breve y versión revisada |

Vista de fases

| Fase | Oct 19–30 | Nov 2–20 | Nov 23–Dec 4 | Dec 7–18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación | ● |  |  |  |
| Esqueleto | ● | ● |  |  |
| CRUD productos |  | ● |  |  |
| Categorías y validaciones |  |  | ● |  |
| Integración y cierre |  |  |  | ● |